BREWTAG

Marketing & Sales

Gap Analyse

Wat ontbreekt er om live te gaan?

Status: Prototype  |  Datum: maart 2026  |  Versie 1.0

# Executive Summary

De BrewTag landingspagina's (NL/DE/FR/EN), het bestelformulier en de visuele identiteit zijn als interactief prototype afgerond. De beer-glass experience (schuim, bubbels, gouden kleurverloop) is technisch sterk en onderscheidend.

Echter: om van prototype naar converterend verkoopkanaal te gaan ontbreken er essentiële onderdelen op het gebied van beeldmateriaal, prijscommunicatie, social proof, juridische compliance en technische integratie.

Dit rapport inventariseert 39 ontbrekende items verdeeld over 8 categorieën, elk met prioriteit en concrete actie.

# Status Overzicht

| Categorie | Status | Prioriteit | Samenvatting |
| --- | --- | --- | --- |
| Productfotografie | Ontbreekt | Hoog | Geen enkele foto van echte labels, materialen of print |
| Prijscommunicatie | Deels | Hoog | €0,05 flat rate staat in form, niet op landing pages |
| Social Proof | Ontbreekt | Hoog | Geen reviews, klantlogo's, testimonials of aantallen |
| Juridisch & Trust | Ontbreekt | Hoog | Geen AV, privacy policy, KVK vermelding |
| Copywriting | Deels | Medium | Placeholder tekst, geen USP-hiërarchie, geen urgentie |
| Technische integratie | Ontbreekt | Hoog | Formulier stuurt nergens heen, geen backend |
| SEO & Meta | Ontbreekt | Medium | Geen meta tags, OG images, structured data |
| Analytics & Conversie | Ontbreekt | Medium | Geen tracking, geen funnel, geen A/B test setup |

# 1. Beeldmateriaal & Fotografie

De landingspagina's bevatten nu nul afbeeldingen. Alles is CSS/canvas-gerenderd. Voor een label-bestelservice is productfotografie het allerbelangrijkste verkoopinstrument — klanten willen zien wat ze krijgen.

## Wat ontbreekt

| Item | Type | Doel | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Hero productfoto | Ontbreekt | Hoog | Professionele foto van bierfles/blik met custom label. Liefst in setting (bar, brouwerij, koelkast). |
| Materiaal close-ups | Ontbreekt | Hoog | Macro-foto's van vinyl, kraft, textuurpapier, metallic folie. Klant moet het materiaal 'voelen'. |
| Label showcase galerij | Ontbreekt | Hoog | 8-12 foto's van daadwerkelijke gelabelde flessen/blikken in verschillende stijlen en formaten. |
| Folie/reliëf detail | Ontbreekt | Hoog | Close-up van goudfolie, zilverfolie, reliëfdruk, spot UV. Dit verkoopt de premium opties. |
| Proces-foto's | Ontbreekt | Medium | Printproces, snijden, rollen, verpakking. Bouwt vertrouwen: 'hier wordt echt geproduceerd'. |
| Before/after | Ontbreekt | Medium | Blanco fles → gelabelde fles. Simpel maar effectief voor de transformatie-boodschap. |
| Video content | Ontbreekt | Laag | 30-sec unboxing, label aanbrengen op fles, timelapse productie. |

Advies: Boek een halve dag studiofotografie. Koop 6 verschillende bierverpakkingen (fles, blik, growler), print labels op alle materialen, en fotografeer in een brewery-achtige setting. Kost ca. €300-500 maar levert het hele beeldbank in één keer op.

# 2. Prijscommunicatie

Het huidige prijsverhaal is inconsistent en onvolledig:

## Huidige situatie

| Pagina | Wat er staat | Probleem |
| --- | --- | --- |
| Landing pages (NL/DE/FR/EN) | Starter €0,38 / Craft Pro €0,18 / Productie €0,06 | Niet bijgewerkt naar €0,05. Drie tiers impliceren staffelkorting die er niet is. |
| Bestelformulier | €0,05 flat rate via slider | Correct, maar klant ziet een ander verhaal op de landing. |

## Wat moet er veranderen

- Eén helder prijspunt op de landing page: "Vanaf €0,05 per label — ongeacht oplage." Dit is de killer USP. Maak het groot, maak het duidelijk. Geen drie tiers nodig.

- Specificeer wat er in de prijs zit: Materiaal, print, snijden, proofing, verzending? Of is verzending apart? Klanten willen weten of €0,05 'all-in' is.

- Meerkosten transparant maken: Folie +€0,04, reliëf +€0,05, spot UV +€0,03 — staan in het formulier maar niet op de landing. Klant wil vooraf weten wat het kost.

- Voorbeeldprijzen tonen: "100 labels = €5,00" / "1.000 labels = €50" / "10.000 labels = €500". Concreet maakt het tastbaar.

- Minimum bestelwaarde? 50 labels × €0,05 = €2,50. Is dat rendabel? Overweeg een minimumorderbedrag (bijv. €25) of setup-fee.

# 3. Social Proof & Vertrouwen

Een bestelservice zonder enig bewijs van bestaande klanten of kwaliteit converteert niet. Dit is de grootste conversie-killer op dit moment.

## Ontbrekende elementen

| Element | Status | Prioriteit | Implementatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Klantreviews | Ontbreekt | Hoog | Minimaal 3-5 testimonials met naam, foto, bedrijf. Desnoods eerst gratis labels sturen in ruil voor review. |
| Klantlogo's | Ontbreekt | Hoog | Logo-balk: 'Vertrouwd door...' met brouwerij-logo's. Zelfs 3-4 logo's is genoeg. |
| Sterren/rating | Ontbreekt | Hoog | Google Reviews, Trustpilot, of eigen rating. '4.9/5 — 127 beoordelingen'. |
| Aantallen | Ontbreekt | Medium | 'Al 50.000+ labels geleverd' of '200+ brouwerijen vertrouwen BrewTag'. Sociale bewijs-getallen. |
| Case studies | Ontbreekt | Medium | 1-2 korte verhalen: brouwerij X bestelde Y labels, resultaat Z. Met foto's van het eindproduct. |
| Garantie/belofte | Ontbreekt | Hoog | 'Niet tevreden? Gratis herdruk.' of '100% kleurgarantie'. Risico wegnemen bij de klant. |
| Veilig betalen badges | Ontbreekt | Medium | iDEAL, Bancontact, SEPA logo's. Geeft vertrouwen bij het bestelproces. |

# 4. Juridisch & Compliance

Voor een Nederlandse webshop/bestelservice zijn de volgende items wettelijk verplicht:

| Item | Status | Prioriteit | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemene Voorwaarden | Ontbreekt | Hoog | Verplicht voor B2B en B2C. Levering, retour, aansprakelijkheid, klachten. |
| Privacy Policy (AVG) | Ontbreekt | Hoog | Verplicht. Je verzamelt naam, email, adres, KVK nummer — allemaal persoonsgegevens. |
| Cookie banner | Ontbreekt | Hoog | Zodra er analytics of tracking op staat. Nog niet nodig maar wel voorbereiden. |
| KVK + BTW vermelding | Ontbreekt | Hoog | Verplicht in footer: KVK nummer, BTW nummer, vestigingsadres. |
| Herroepingsrecht | Ontbreekt | Medium | B2C: 14 dagen bedenktijd. Bij maatwerk (custom labels) mogelijk uitgesloten, maar moet vermeld worden. |
| Klachtenprocedure | Ontbreekt | Medium | Contactgegevens voor klachten, verwijzing naar geschillencommissie. |

# 5. Copywriting & Messaging

De huidige teksten zijn functioneel maar niet verkoopgericht. Belangrijke verbeterpunten:

## Headline & USP

| Huidig | Probleem | Suggestie |
| --- | --- | --- |
| "Labels zo uniek als jouw bier" | Generiek. Kan voor elke labelservice. Zegt niets over prijs of snelheid. | "Bierlabels vanaf €0,05. Waterbestendig. In 3 dagen geleverd." — Concreet, meetbaar, onderscheidend. |

## Ontbrekende copy-elementen

| Element | Status | Impact |
| --- | --- | --- |
| Feature-bullets met cijfers | Ontbreekt | Hoog | 'Waterbestendig tot -20°C' / '100% kleurecht' / 'Levertijd 3 werkdagen'. Concreet verkoopt. |
| Urgentie/schaarste | Ontbreekt | Medium | 'Bestel voor vrijdag 12:00, volgende week geleverd' of 'Beperkte capaciteit — plan vooruit'. |
| FAQ sectie | Ontbreekt | Hoog | Minimaal 8-10 veelgestelde vragen. Vermindert support-tickets en verhoogt conversie. |
| Proces uitleg bij formulier | Ontbreekt | Medium | Korte tekst boven het formulier: 'Wat gebeurt er na je aanvraag? 1. Proef binnen 24u 2. Feedback 3. Druk 4. Levering'. |
| CTA variatie | Deels | Medium | Overal 'Start je bestelling'. Varieer: 'Vraag gratis proof aan' / 'Bereken je prijs' / 'Upload je ontwerp'. |
| Microcopy bij formuliervelden | Deels | Laag | Helptext onder complexe velden: 'Welk materiaal past bij jouw bier?' met korte uitleg per optie. |

# 6. Technische Integratie

Het formulier ziet er goed uit maar is functioneel een dood einde. Er is geen backend, geen e-mailverzending, geen bestandsopslag.

| Component | Status | Prioriteit | Wat nodig is |
| --- | --- | --- | --- |
| Form submission backend | Ontbreekt | Hoog | API endpoint die formulierdata opslaat (PostgreSQL/Supabase). Minimaal: ontvang JSON, sla op, stuur bevestiging. |
| E-mail bevestiging | Ontbreekt | Hoog | Automatische mail naar klant: 'Bedankt, we nemen binnen 24u contact op.' + samenvatting bestelling. |
| E-mail notificatie | Ontbreekt | Hoog | Mail naar BrewTag-team bij nieuwe aanvraag met alle details + bijlage. |
| Bestandsupload opslag | Ontbreekt | Hoog | S3/Cloudflare R2 voor design-uploads. Formulier accepteert files maar stuurt ze nergens heen. |
| KVK API (echte data) | Ontbreekt | Hoog | Mock data vervangen door echte KVK API aanroep via Python backend (module is al gebouwd). |
| Betalingsintegratie | Ontbreekt | Medium | Mollie/Stripe voor directe betalingen of aanbetaling. Of eerst offerte-flow en later betaling. |
| CRM koppeling | Ontbreekt | Laag | Leads opslaan in CRM (HubSpot, Pipedrive, of eigen systeem) voor follow-up. |

## Minimale viable backend

Voor een snelle launch zonder complexe infrastructuur:

- FastAPI endpoint die form-data + file ontvangt en opslaat in PostgreSQL

- Resend of Postmark voor transactionele e-mails (bevestiging + notificatie)

- Cloudflare R2 voor file opslag (gratis tier is ruim voldoende)

- KVK module aansluiten als API route (al gebouwd in Python)

# 7. SEO & Metadata

| Item | Status | Prioriteit | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta title + description | Ontbreekt | Hoog | Per taalversie. NL: 'Bierlabels op maat vanaf €0,05 ¦ BrewTag' enz. |
| Open Graph tags | Ontbreekt | Hoog | og:title, og:description, og:image. Essentieel voor social media shares. |
| OG preview image | Ontbreekt | Hoog | 1200×630px afbeelding met BrewTag branding + bierlabel voorbeeld. |
| Favicon | Ontbreekt | Medium | BrewTag logo als favicon. Ontbreekt nu volledig. |
| Structured data (JSON-LD) | Ontbreekt | Medium | Product schema met prijs, beschikbaarheid, reviews. Helpt Google rich snippets tonen. |
| Sitemap.xml | Ontbreekt | Medium | Voor Google indexering van alle taalversies. |
| Hreflang tags | Ontbreekt | Medium | NL/DE/FR/EN versies aan elkaar koppelen voor juiste taalversie in zoekresultaten. |
| Alt-text op afbeeldingen | n.v.t. | Hoog | Zodra er beelden zijn: beschrijvende alt-tekst voor SEO en toegankelijkheid. |

# 8. Analytics & Conversie-optimalisatie

| Item | Status | Prioriteit | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Analytics 4 | Ontbreekt | Hoog | Basis pageview + event tracking. Meet bezoeken, bouncerates, landen. |
| Conversie tracking | Ontbreekt | Hoog | Event bij form submission: 'offerte_aanvraag'. Meet hoeveel % van bezoekers converteert. |
| Funnel analyse | Ontbreekt | Medium | Landing → scroll → form start → form complete. Waar vallen mensen af? |
| Heatmap (Hotjar/Clarity) | Ontbreekt | Medium | Waar klikken mensen? Hoever scrollen ze? Microsoft Clarity is gratis. |
| A/B test framework | Ontbreekt | Laag | Test headlines, CTA tekst, prijspresentatie. Pas later relevant bij volume. |
| UTM parameters | Ontbreekt | Medium | Voor campagne-tracking: welk kanaal (social, search, direct) levert conversies? |

# Prioriteitenmatrix: Wat Eerst?

Gebaseerd op impact op conversie × inspanning:

## Fase 1 — Must-haves voor launch (1-2 weken)

- Productfotografie — zonder beeld geen conversie

- Prijzen synchroniseren — €0,05 consistent op alle pagina's + wat zit erin

- Form backend + email — formulier moet daadwerkelijk aanvragen ontvangen

- AV + Privacy Policy — wettelijk verplicht

- KVK/BTW in footer — wettelijk verplicht, 5 minuten werk

## Fase 2 — Conversie-boosters (2-4 weken)

- Eerste klantreviews + logo's verzamelen

- FAQ sectie schrijven

- Headlines herschrijven met concrete USP's

- Meta tags + OG images

- Google Analytics 4 + conversie events

- Garantie-belofte formuleren en prominent tonen

## Fase 3 — Groei (4-8 weken)

- Case studies met foto's

- Betalingsintegratie (Mollie)

- Video content

- Heatmaps + A/B testing

- Structured data + hreflang

— Einde rapport —